- П Л А Н

мероприятий по развитию государственной автоматизированной системы «Управление» на 2013 г.

| № | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативное и организационно- методическое обеспечение ГАС «Управление» |  |  |  |  |
|  | Согласование и утверждение технологических карт межведомственного взаимодействия при обмене информацией через ГАС «Управление» | Внесение согласованных ТКМВ – поставщиков данных ГАС «Управление» для рассмотрения на Правительственной подкомиссии | в течении года по отдельному плану | Минэкономразвития России Федеральные органы исполнительной власти в рамках компетенции |
|  | Актуализация и утверждение региональной технологической карты межведомственного взаимодействия при обмене информацией через ГАС «Управление» | Внесение согласованной ТКМВ для рассмотрения на Правительственной подкомиссии | май 2013 г. ноябрь 2013 г. | Минрегион России Минэкономразвития России Федеральные органы исполнительной власти в рамках компетенции |
|  | Анализ нормативных правовых ограничений при обеспечении процесса функционирования ГАС «Управление». Формирование предложений по устранению правовых ограничений, препятствующих функционированию ГАС «Управлению» | Доклад в Аппарат Правительства Российской Федерации | июнь 2013 г. | Минэкономразвития России Минрегион России |
|  | Анализ нормативных правовых ограничений при осуществлении ведения реестров, справочников и классификаторов, предназначенных для использования в ГАС «Управление» | Доклад в Аппарат Правительства Российской Федерации | сентябрь 2013 г. | Минэкономразвития России Минкомсвязь России Казначейство России |
|  | Разработка и утверждение плана-графика интеграции ведомственных информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти с ГАС «Управление» на 2013 г. и 2014 г. (поставщики информации в ГАС «Управление») | Внесение проекта плана-графика для рассмотрения на Правительственной подкомиссии | апрель 2013 г. октябрь 2013 г. | Минэкономразвития России Казначейство России |
|  | Разработка и утверждение плана-графика интеграции региональных информационных ресурсов с ГАС «Управление» на 2013-2014 гг. (поставщики информации в ГАС «Управление») (на основе п.21 плана) | Внесение проекта плана-графика для рассмотрения на Правительственной подкомиссии | май 2013 г. | Минрегион России Казначейство России Минэкономразвития России |
|  | Разработка типового регламента интеграции ГАС «Управление» с негосударственными источниками информации | Внесение проекта типового регламента для рассмотрения на Правительственной подкомиссии | май 2013 г. | Минэкономразвития России Казначейство России |
|  | Представление в Правительство Российской Федерации доклада о реализации мероприятий по развитию ГАС «Управление» в 2013 г. | Доклад в Правительство Российской Федерации | декабрь 2013 г. | Минэкономразвития России Казначейство России Минкомсвязь России Минрегион России ФСО России |
|  | Разработка и согласование Плана по развитию ГАС «Управление» на 2014 г. | Направление проекта Плана в Аппарат Правительства Российской Федерации | сентябрь 2013 г. | Минэкономразвития России Казначейство России Минрегион России Минкомсвязь России ФСО России |
| II. Информационно- технологические обеспечение ГАС «Управление» |  |  |  |  |
|  | Формирование реестра государственных баз данных (В соответствии с концепцией развития государственной автоматизированной информационной системы «Управление» и на основе реестра федеральных государственных информационных систем, порядок формирования и ведения которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 723 «О порядке ввода в эксплуатацию отдельных государственных информационных систем») | Направление реестра в Казначейство России для публикации на портале ГАС «Управление» | апрель-сентябрь 2013 г. | Минэкономразвития России Федеральные органы исполнительной власти в рамках компетенции |
|  | Разработка функциональных требований к модернизации ГАС «Управление» в 2013 г. (2 этап, в части функциональности 2013 г. в соответствии с концепцией развития системы ГАС «Управление») | Утвержденная документация | май 2013 г. | Минэкономразвития России Казначейство России |
|  | Разработка функциональных требований к развитию Типового регионального решения ГАС «Управление» в 2013 г. | Утвержденная документация | май 2013 г. | Минрегион России Минэкономразвития России Казначейство России |
|  | Развитие Портала методической поддержки ГАС «Управление». Обеспечение интеграции Портала методической поддержки с ГАС «Управление». Автоматизация процесса согласования перечня региональных показателей | Акт ввода в опытную эксплуатацию | сентябрь-ноябрь 2013 г. | Минэкономразвития России Казначейство России Минрегион России |
|  | Модернизация прикладного программного обеспечения ГАС «Управление» в соответствии с техническими требованиями к развитию ГАС «Управление» на 2012-2014 гг. (2 этап, в части функциональности 2013 г.) | Акт ввода в опытную эксплуатацию | декабрь 2013 г. | Казначейство России Минэкономразвития России |
|  | Модернизация типового регионального решения ГАС «Управление» (2 этап, в части функциональность 2013 г.) | Акт ввода в опытную эксплуатацию | декабрь 2013 г. | Казначейство России Минрегион России |
|  | Модернизация программно-аппаратного комплекса ГАС «Управление» | Акт ввода в промышленную эксплуатацию | июль 2013 г. | Казначейство России |
|  | Разработка системы сбора, обработки, преобразования и загрузки данных для субъектов Российской Федерации | Техническая документация на ГАС «Управление» | октябрь 2013 г. | Казначейство России |
|  | Аттестация ГАС «Управление» на соответствие требованиям информационной безопасности | Сертификат соответствия требованиям информационной безопасности | ноябрь 2013 г. | Казначейство России Минкомсвязь России ФСО России ФСБ России ФСТЭК России |
|  | Интеграция ведомственных информационных ресурсов федеральных органов исполнительной власти с ГАС «Управление» в соответствии с планом-графиком на 2013 г. | Доклад в Правительство Российской Федерации | март 2013 г. – декабрь 2013 г. | Федеральные органы исполнительной власти в соответствии с планом – графиком интеграции Казначейство России |
|  | Интеграция региональных информационных ресурсов с ГАС «Управление» в соответствии с планом-графиком | Доклад в Правительство Российской Федерации | апрель 2013 г. – декабрь 2013 г. | Казначейство России Минрегион России Исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с планом – графиком интеграции |
|  | Интеграция негосударственных информационных ресурсов с ГАС «Управление» в соответствии с заключенными соглашениями | Доклад в Правительство Российской Федерации | май 2013 г. – декабрь 2013 г. | Казначейство России Минэкономразвития России |
|  | Ввод ГАС «Управление» в промышленную эксплуатацию | Акт ввода в промышленную эксплуатацию | декабрь 2013 г. | Казначейство России |
|  | Ввод в промышленную эксплуатацию Портала ГАС «Управление» | Акт ввода в промышленную эксплуатацию | ноябрь 2013 г. | Казначейство России |
|  | Реализация федеральными органами исполнительной власти сервисов по запросу детализированной информации в ГАС «Управление» | Доклад в Правительство Российской Федерации | ноябрь 2013 г. | Казначейство России |
|  | Модернизация ППО Контур в соответствии с утвержденными Техническими требования на доработку и развитие подсистемы «Контур» ГАС «Управление» | Акт ввода в промышленную эксплуатацию | январь 2013 г - сентябрь 2013 г. | ФСО России |
|  | Модернизация ПАК ГАС «Управление» в части подсистемы «Контур» | Акт ввода в промышленную эксплуатацию | сентябрь 2013 г. | ФСО России |

_____________________