Приложение 5 к вопросу II.

О координации мероприятий по информатизации, планируемых на очередной 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Протокола Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления

от 13 февраля 2013 № _____

График подготовки и утверждения федеральными органами исполнительной власти и

органами управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации

планов информатизации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

| № п/п | Материалы (документы) | Ответственный исполнитель | Срок представления (не позднее) | Куда представляется | Срок рассмотрения (не позднее) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовка, оценка предварительных проектов планов информатизации |  |  |  |  |  |
| 1. | Предварительные проекты планов информатизации федеральных органов исполнительной власти и органов управления государственными внебюджетными фондами (далее государственные органы) на 2014-2016 годы | Государственные органы | 01.04.2013 |  | не позднее 20 дней с даты получения |
| 2. | Заключения на предварительные проекты планов информатизации государственных органов на 2014-2016 годы | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 24.05.2013 | Федеральные органы исполнительной власти и органы управления государственными внебюджетными фондами |  |
| 3. | Сводное заключение на предварительные проекты планов информатизации государственных органов на 2014-2016 годы с приложением раздела «Паспорт» планов информатизации, а также материалов, включающих неурегулированные разногласия по выводам, содержащимся в заключениях на предварительные проекты планов информатизации | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 24.05.2013 | Правительственная комиссия по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления | 28.05.2013 |
| II. Подготовка, согласование откорректированных проектов планов информатизации |  |  |  |  |  |
| 4. | Проекты планов информатизации государственных органов, откорректированные с учетом доведения Министерством финансов Российской Федерации, Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации проектировок изменений предельных объемов бюджетных ассигнований федерального бюджета на исполнение действующих расходных обязательств в очередном финансовом году и первом году планового периода, проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований федерального бюджета на исполнение действующих расходных обязательств во втором году планового периода, предельных объемов (изменений предельных объемов) бюджетных ассигнований бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период | Государственные органы | Не позднее 10 дней с даты доведения Министерством финансов Российской Федерации, Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации проектировок изменений предельных объемов бюджетных ассигнований федерального бюджета на исполнение действующих расходных обязательств в очередном финансовом году и первом году планового периода, проектировок предельных объемов бюджетных ассигнований федерального бюджета на исполнение действующих расходных обязательств во втором году планового периода, предельных объемов (изменений предельных объемов) бюджетных ассигнований бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | Не позднее 10 рабочих дней с даты получения |
| 5. | Согласованные откорректированные проекты планов информатизации государственных органов или замечания к ним | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | не позднее 10 дней с даты получения откорректированных проектов планов информатизации государственных органов | Государственные органы |  |
| 6. | Согласованные с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации откорректированные проекты планов информатизации государственных органов в составе предложений о распределении бюджетных ассигнований на очередной 2014 финансовый год и плановый период 2015-2016 годов по кодам классификации расходов федерального бюджета Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (соответственно) | Государственные органы | не позднее 3 дней с даты получения согласованных Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации откорректированных проектов планов информатизации государственных органов или замечаний к ним | Министерство финансов Российской Федерации (в части откорректированных проектов планов информатизации федеральных органов исполнительной власти), Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (в части откорректированных проектов планов информатизации Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации), Министерство здравоохранения Российской Федерации (в части откорректированного проекта плана информатизации Фонда социального страхования Российской Федерации) |  |
| III. Подготовка, оценка, утверждение итоговых планов информатизации, уточненных (по необходимости) в части планового периода 2015 и 2016 годов и детализированных в отношении очередного финансового 2014 года |  |  |  |  |  |
| 7. | Итоговые проекты планов информатизации государственных органов, уточненные (по необходимости) в части планового периода 2015 и 2016 годов и детализированные в отношении очередного финансового 2014 года | Государственные органы | не позднее 14 дней с даты принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период (соответственно). | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | не позднее 20 дней с даты получения |
| 8. | Заключения на итоговые проекты планов информатизации государственных органов | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | не позднее 20 дней с даты предоставления итоговых проектов планов информатизации государственных органов | Государственные органы |  |
| 9. | Материалы, включающие неурегулированные разногласия по выводам, содержащимся в заключениях на итоговые проекты планов информатизации | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации | 03.02.2014 | Правительственная комиссия по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления | 07.02.2014 |
| 10. | Утвержденные актами государственных органов планы информатизации, получившие положительное заключение Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации или положительное решение Правительственной комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления (в случае отрицательного заключения Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации) | Государственные органы | 12.02.2014 | Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» (в трехдневный срок с даты утверждения плана информатизации) |  |
| 11. | Копии утвержденных планов информатизации государственных органов | Государственные органы | 14.02.2014 | Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации |  |

__________